Processo nº 2011/00135669

Assunto: Informações sobre o status da funcionalidade e-CEMAN no sistema eproc

Informação SGS 262/2026

Ilmo. Senhor Fabiano Sousa Martins,

Secretário de Governança de Sistemas

Trata-se de expediente encaminhado a esta Secretaria de Governança de Sistemas (SGS) para atendimento ao Pedido de Informação nº 297/2026 (STI 1), referente ao status e à validação da funcionalidade e-CEMAN no sistema eproc, objeto do Chamado SMAX nº 70312178, instaurado para a implantação da Central de Cumprimento Remoto de Mandados (REMCEMAN).

Em atenção ao solicitado, informamos que esta Secretaria formalizou a análise de governança, o histórico de tratativas e o levantamento de requisitos de negócio por meio do expediente específico n. 2026/8.26.000011443.8.

Abaixo, sintetizam-se as principais definições e o estágio atual de homologação do cenário apresentado:

1. Histórico de Testes e Ajustes Operacionais

Os testes e parametrizações realizados em conjunto com a STI resultaram na solução das seguintes inconsistências:

- Inconsistências Técnicas: Sanadas nos ambientes de homologação.

- Zoneamento e Exibição: Ajustadas as regras para garantir que o sistema eproc exiba o órgão REMCEMAN apenas para logradouros devidamente vinculados.

- Tratativas com a Unidade Operacional: Houve alinhamento direto com a chefia da Central Remota (SADM-CR), abrangendo fluxos de mandados e certidões, alternativas funcionais/tutoriais para contornar entraves operacionais e parametrização de zonas e CEPs.

2. Levantamento de Requisitos e Viabilidade de Início

Considerando a dinâmica própria da Central Remota — cuja distribuição é realizada por unidade prisional/de internação (com demanda média de 30 mil mandados/mês e cerca de 160 oficiais) —, a SGS mapeou as necessidades operacionais e estabeleceu medidas de contorno para viabilizar o início das atividades:

- Requisitos Atendidos ou com Medidas de Contorno Viáveis:

  - Concentração por Unidade Prisional: Atendido via parametrização do CEP/Endereço vinculado à Zona.

  - Alteração de Grupos e Restrições Individuais: Atendido via painel de administração e configurações de inclusão/exclusão nas Zonas.

  - Acompanhamento Intermediário: Atendido via evento de Certidão Intermediária e Localizadores.

  - Relatórios Gerais e Outros: Atendidos por recursos nativos do Painel de Gestão.

  - Zona Única para a Fundação CASA: Atendido.

- Demandas Mapeadas para Desenvolvimentos Futuros (Fila Única): Identificaram-se funcionalidades nativas que demandam desenvolvimento sistêmico futuro e que já foram cadastradas em Fila Única para deliberação dos órgãos de governança, conforme o Provimento nº 2.834/2026:

  - Trava de Cotas por Oficial/Perfil (Fila Única nº 8588);

  - Bloqueio Global do Oficial/Afastamentos (Fila Única nº 8590);

  - Distribuição por Janelas/Dias Alternados (Fila Única nº 8591);

  - Prévia/Rascunho da Distribuição Automática (Fila Única nº 8592).

3. Encaminhamento e Conclusão

Validados os aspectos de governança e verificada a viabilidade do início das atividades mediante as medidas de contorno propostas, a SGS sugeriu o prosseguimento do feito com a remessa do expediente à Secretaria de Primeira Instância (SPI) para análise e manifestação sobre as regras de negócio, fluxos de trabalho e priorização de desenvolvimentos, com posterior submissão à apreciação da Egrégia Presidência e da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça (CGJ).

Diante do exposto, sugerimos a remessa do expediente à apreciação superior da Egrégia Presidência para apreciação e deliberação.

Leonardo Teixeira Leite de Barros

Coordenador – SGS 3.1

Bruno Moretti Filho

Diretor – SGS 3